1. 背景和目的

1、人工处理排期耗时较长，每次要花一个小时排期（1、先了解业务需求2、了解工作现状），这样的排期工作经常穿插在我的正常工作之中

2、疲于回答业务非常相似的问题，急需一个自动化的系统帮助我回答。

3、更新需求的方式为svn，这种方式有个弊端：出现文件被其他人锁住后忘记解锁，我无法更新该文件，另一方面别人更新的时候很容覆盖掉我的更新。

4、现在需要专人统计需求并发送给领导，这个工作非常耗时

5、业务提完需求后，无法实时获取需求的最新进展，急需一个需求排期系统。

1. 系统功能说明

1、自动排期。排会议时间，排开发周期。

2、需求登记和开发安排查询。方便业务和我们进行统计

3、业务评价系统。业务可以对开发进行评价。

4、业务惩戒功能。

5、邮件提醒

3、流程安排

1、业务自提需求

2、可行性分析（需求提出的两天内完成，如果通过则进入下一步，否则打回给业务）

3、需求评估时间（周三周五下午，每个需求两小时）

4、得出需求开发的开始结束时间或者时长

5、将之前的信息录入系统，并选择开发人员即可自动排期计划。

6、每个时间节点快到的前一天发邮件提醒所有相关人员。

7、逾期自动顺延后面的需求，提前完成则后续需求安排顺序提起。优先插入需求后，后面的需求顺延。

4、开发计划

1、整个系统结构搭建（三周）

2、排会议时间（一周）

3、排开发周期功能（一个月）

4、可行性分析（一周）

5、邮件提醒系统（三周）

xiayuzhe\_kzx@citicbank.com